ANEXO A0

CATALOGO MAESTRO DE REQUISITOS

Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Sistema de Convalidaciones USIL

# 1. INTRODUCCION

Este anexo constituye la fuente única de verdad respecto de los requisitos del Sistema de Convalidaciones USIL. Su elaboración responde a una observación formal formulada durante la revisión del expediente.

## 1.1 Problema que resuelve este documento

El proyecto mantuvo dos catálogos de requisitos elaborados en momentos distintos: el de la Especificación de Requisitos de Software y el del Documento de Desarrollo RUP. Ambos emplean la misma nomenclatura de identificadores, pero asignan significados diferentes a un mismo código.

A modo de ilustración, el identificador RF-08 designa el registro de una institución externa en el primer documento y la importación de un archivo Excel en el segundo. Situaciones equivalentes se presentan en los identificadores RF-20 y RF-28, entre otros. En consecuencia, cualquier intento de verificar el cumplimiento contractual tomando un documento como referencia y el otro como evidencia resulta inconsistente.

Se identificaron además dos anomalías adicionales. La primera es una discontinuidad en la numeración de la Especificación, cuyo módulo de inteligencia artificial salta del identificador RF-32 al RF-37 sin que existan los identificadores intermedios. La segunda es la presencia de requisitos citados en las especificaciones de casos de uso que no figuran en ninguna tabla de requisitos; se los denomina requisitos huérfanos y se los identifica en este documento con la marca (h).

## 1.2 Solución adoptada

Se establece un catálogo maestro con numeración propia e independiente, bajo el prefijo RF-M para los requisitos funcionales y RNF-M para los no funcionales. Cada entrada conserva la referencia a su identificador en los documentos de origen, de modo que ninguna trazabilidad previa se pierde.

El catálogo incorpora además los requisitos que fueron efectivamente construidos pero que no figuraban en ningún catalogo previo. Su ausencia documental constituía una brecha relevante, dado que representan funcionalidad entregada y operativa que no era posible verificar contra especificación alguna.

## 1.3 Convenciones de lectura

Las columnas ERS y RUP indican el identificador que el requisito tenía en cada documento de origen. El símbolo de doble guion señala que el requisito no estaba documentado en esa fuente. La marca (h) identifica a los requisitos huérfanos descritos en el numeral 1.1.

La columna de estado emplea las siguientes claves:

Clave I. Implementado y verificado.

Clave IV. Implementado.

Clave D. Desactivado por decisión funcional.

Clave N. Nuevo, no documentado previamente.

La distinción entre las claves I e IV es relevante para la revisión técnica: ambas corresponden a funcionalidad construida y operativa, pero solo la primera cuenta con una prueba automatizada que verifica su comportamiento de forma reproducible.

# 2. RESUMEN DE LA CONSOLIDACION

El catálogo maestro consolidado comprende 64 requisitos funcionales distribuidos en doce módulos, y 9 requisitos no funcionales. La distribución por estado es la siguiente: 26 requisitos implementados y verificados mediante prueba automatizada, 18 implementados con verificación manual, 3 desactivados por decisión funcional y 17 construidos sin documentación previa.

## 2.1 Requisitos desactivados por decisión funcional

Tres requisitos correspondientes al catálogo de equivalencias entre cursos permanecen construidos en el sistema, pero sin acceso desde la interfaz. La decisión responde a que el flujo de evaluación adopto el espacio de trabajo de preconvalidacion como único punto de trabajo del evaluador, lo que dejo sin uso al catálogo independiente de equivalencias.

Se deja constancia de que la estructura de datos, el modelo y las operaciones correspondientes se conservan íntegros en el sistema. La reactivación de esta funcionalidad no requiere desarrollo nuevo, sino únicamente la reposición de sus rutas de acceso.

## 2.2 Requisitos construidos sin documentación previa

Los 17 requisitos marcados con la clave N corresponden a funcionalidad entregada y en uso que no figuraba en ninguno de los catálogos previos. Se concentran en cuatro ámbitos: la gestión de postulantes y el flujo de revisión de admisión, el portal de seguimiento del postulante, la extracción asistida de récords académicos y la administración de la estructura institucional.

Merece atención particular el portal de seguimiento del postulante. El Documento de Desarrollo RUP lo declara de forma expresa como excluido del alcance del proyecto; sin embargo, fue construido y se encuentra operativo. Este anexo corrige esa declaración e incorpora el portal al alcance formal del sistema.

# 3. CATALOGO MAESTRO DE REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos se presentan agrupados por modulo funcional. Cada tabla mantiene la estructura descrita en el numeral 1.3.

## 3.1 Modulo 1: Gestión de mallas curriculares

Este módulo agrupa 17 requisitos.

Tabla 3.1. Requisitos del módulo 1, gestión de mallas curriculares

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-001 | Registrar malla curricular indicando sede, facultad, carrera y año de vigencia | RF-01 | RF-01 | MallaController::store | MallaTest | I |
| RF-M-002 | Registro dual: formulario curso a curso o carga masiva por archivo Excel | RF-02 | RF-02 | MallaController::store; MallaImportController | MallaTest; CargaMasivaTest | I |
| RF-M-003 | Validar que no exista malla duplicada para la misma carrera, año y versión | RF-03 | RF-03 | Indice unico compuesto; StoreMallaRequest | MallaTest::no_permite_malla_duplicada | I |
| RF-M-004 | Visualizar mallas con filtros por sede, facultad, carrera y año | RF-04 | RF-04 | MallaController::index | Verificacion manual | IV |
| RF-M-005 | Editar malla existente sin romper convalidaciones históricas | RF-05 | RF-05 | MallaController::update; borrado logico | Verificacion manual | IV |
| RF-M-006 | Eliminar de forma logica y recuperar cursos de una malla | RF-06 | RF-06 | CursoUsil con borrado logico | MallaTest::permite_recrear_malla | I |
| RF-M-007 | Soportar mallas de hasta catorce ciclos | RF-07 | RF-07 | carreras.max_ciclos; validacion en agregarCiclo | Verificacion manual | IV |
| RF-M-008 | Importar Excel validando la estructura antes de procesar | -- | RF-08 | MallaImportController::previsualizar; LectorMallaExcel | LectorMallaExcelTest | I |
| RF-M-009 | Validar que los códigos de curso no generen conflicto | -- | RF-09 | MallaImportController::guardarRevisada | Verificacion manual | IV |
| RF-M-010 | Normalizar la carga distribuyéndola en ciclos y cursos | -- | RF-10 | LectorMallaExcel::parse | LectorMallaExcelTest | I |
| RF-M-011 | Procesar la carga masiva en segundo plano mostrando progreso | -- | RF-11 | ImportarMallaExcel (cola); endpoint de progreso | CargaMasivaTest | I |
| RF-M-012 | Registrar exito o fallo por línea indicando la línea del error | -- | RF-12 | cargas_masivas.detalle_errores | CargaMasivaTest | I |
| RF-M-013 | Permitir activar o desactivar una malla | -- | RF-13 | Regla de negocio RN-02 en store y update | Verificación manual | IV |
| RF-M-014 | Editar los datos de la malla después del registro | -- | RF-14 | MallaController::update | Verificación manual | IV |
| RF-M-015 | Soportar mallas de distintas sedes institucionales | -- | RF-15 | Jerarquia unidades_negocio, facultades, carreras | Verificación manual | IV |
| RF-M-016 | Registrar año y versión de la malla | -- | RF-16 | mallas_curriculares | MallaTest | I |
| RF-M-017 | Registrar cursos con prerrequisitos, carácter electivo y horas | -- | RF-17 | cursos_usil; MallaController::validarCurso | Verificación manual | IV |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.2 Modulo 2: Instituciones de procedencia y equivalencias

Este módulo agrupa 6 requisitos. 3 se encuentran desactivados por la decisión funcional descrita en el numeral 2.1.

Tabla 3.2. Requisitos del módulo 2, instituciones de procedencia y equivalencias

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-018 | Registrar institución externa con tipo, nombre y país | RF-08 | RF-18 | InstitucionController::store | Verificación manual | IV |
| RF-M-019 | Registrar el destino USIL: facultad, carrera y malla | RF-09 | RF-19 | PostulanteController; postulante_destinos | RevisionFlujoTest | I |
| RF-M-020 | Desplegar automáticamente la malla al seleccionar la carrera destino | RF-10 | RF-20 | ConvalidacionEngine::poolCursosUsil | SimulacionTest | I |
| RF-M-021 | Evaluar cada curso USIL y asignarle un curso equivalente de origen | RF-11 | RF-21 | EquivalenciaController::store | Verificación manual | D |
| RF-M-022 | Detectar equivalencia previa de la combinación y precargarla | RF-12 | RF-22 | SugerenciaIAService::porHistorial | Verificación manual | D |
| RF-M-023 | Visualizar y eliminar de forma lógica las equivalencias registradas | RF-13 | RF-23 | EquivalenciaController::destroy | Verificación manual | D |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.3 Modulo 3: Simulación de convalidaciones (preconvalidacion)

Este módulo agrupa 6 requisitos.

Tabla 3.3. Requisitos del módulo 3, simulación de convalidaciones (preconvalidacion)

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-024 | Registrar datos de identificación y contacto del estudiante | RF-14 | RF-24 | PostulanteController::store | RevisionFlujoTest | I |
| RF-M-025 | Registrar datos de traslado: institución, carrera de origen y destino | RF-15 | RF-25 | PostulanteController; postulante_destinos | RevisionFlujoTest | I |
| RF-M-026 | Generar automáticamente la tabla comparativa de convalidación | RF-16 | RF-26 | SimulacionController::persistirSimulacion; ConvalidacionEngine | SimulacionTest::genera_detalle_automatico | I |
| RF-M-027 | Excluir o incluir filas de la tabla para atender excepciones | RF-17 | RF-27 | SimulacionController::toggleDetalle | Verificación manual | IV |
| RF-M-028 | Generar el documento PDF de preconvalidacion | RF-18 | RF-28 | SimulacionController::generarPdf; DomPDF | Verificación manual | IV |
| RF-M-029 | Descargar el documento de preconvalidacion en PDF y en Excel | RF-19 | RF-29 | generarPdf; exportarExcel; PreconvalidacionExport | Verificación manual | IV |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el codigo fuente del sistema.

## 3.4 Modulo 4: Convalidación confirmada

Este módulo agrupa 4 requisitos.

Tabla 3.4. Requisitos del módulo 4, convalidación confirmada

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-030 | Confirmar la convalidación definitiva, única por preconvalidacion | RF-20 | RF-30 | ConvalidacionController::confirmar | SimulacionTest::confirmar_es_unica | I |
| RF-M-031 | Almacenar la convalidación con fecha, usuario responsable y estado | RF-21 | RF-31 | convalidaciones; AuditoriaService | SimulacionTest | I |
| RF-M-032 | Conservar la preconvalidacion si el estudiante desiste | RF-22 | RF-32 | Borrado logico en simulaciones | Verificación manual | IV |
| RF-M-033 | Generar el memorándum oficial en formato institucional | RF-23 | RF-33 | ConvalidacionController::memorandumPdf | Verificación manual | IV |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.5 Modulo 5: Búsqueda, visualización y reportes

Este módulo agrupa 4 requisitos.

Tabla 3.5. Requisitos del módulo 5, búsqueda, visualización y reportes

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-034 | Visualizar convalidaciones con filtros combinados | RF-24 | RF-34 | ConvalidacionController::index | Verificación manual | IV |
| RF-M-035 | Consultar el detalle completo de una convalidación | RF-25 | RF-35 | SimulacionController::show | Verificación manual | IV |
| RF-M-036 | Generar reportes por facultad y carrera con filtro de fechas | RF-26 | RF-36 | ReporteController::index | Verificación manual | IV |
| RF-M-037 | Exportar los reportes a Excel | RF-27 | RF-37 | ReporteController::exportar; ConvalidacionesExport | RbacTest | I |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.6 Modulo 6: Seguridad y gestión de usuarios

Este módulo agrupa 5 requisitos.

Tabla 3.6. Requisitos del módulo 6, seguridad y gestión de usuarios

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-038 | Autenticación con contraseña cifrada mediante bcrypt | RF-28 | RF-38 | LoginController; usuarios.password_hash | LoginTest | I |
| RF-M-039 | Control de acceso por roles diferenciados | RF-29 | RF-39 | RBAC propio; EnsurePermission | RbacTest (7 casos) | I |
| RF-M-040 | Alcance de datos por carrera y por facultad | RF-30 | RF-40 | AlcanceService; permisos_carrera; permisos_facultad | RbacTest | I |
| RF-M-041 | Bloquear la cuenta tras cinco intentos y permitir recuperación con token | RF-31 | RF-41 | LoginController; PasswordController | LoginTest::bloqueo_tras_cinco_intentos | I |
| RF-M-042 | Forzar el cambio de contraseña en el primer acceso | RF-32 | RF-42 | LoginController; PasswordController | LoginTest::primer_acceso | I |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.7 Modulo 7: Asistente de inteligencia artificial

Este módulo agrupa 3 requisitos.

Tabla 3.7. Requisitos del módulo 7, asistente de inteligencia artificial

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-043 | Sugerir equivalencias por historial y por similitud semántica | RF-37 | RF-43 | IAConvalidacionService::sugerirMapeo | SugerenciaIATest | I |
| RF-M-044 | Mostrar el nivel de confianza de la sugerencia | RF-38 | RF-44 | simulacion_detalle.confianza | SugerenciaIATest | I |
| RF-M-045 | Permitir aceptar, rechazar o modificar la sugerencia antes de confirmar | RF-39 | RF-45 | Espacio de trabajo de simulacion | Verificacion manual | IV |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.8 Modulo 8: Anulación de convalidaciones

Este módulo agrupa 2 requisitos.

Tabla 3.8. Requisitos del módulo 8, anulación de convalidaciones

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-046 | Anular una convalidación confirmada sin eliminar el registro | -- | RF-46 (h) | ConvalidacionController::anular | SimulacionTest::anular_convalidacion | I |
| RF-M-047 | Exigir motivo de anulación y registrarlo en auditoria | -- | RF-47 (h) | ConvalidacionController::anular; AuditoriaService | SimulacionTest | I |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.9 Modulo 9: Gestión de postulantes y flujo de admisión

Este módulo agrupa 6 requisitos. De ellos, 6 corresponden a funcionalidad construida sin documentación previa.

Tabla 3.9. Requisitos del módulo 9, gestión de postulantes y flujo de admisión

| ID maestro | Requisito | ERS |  | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-048 | Registrar al postulante mediante asistente por pasos con carga de documentos | -- | -- |  | PostulanteController::store | RevisionFlujoTest | N |
| RF-M-049 | Revisión documental de admisión con aprobación u observación | -- | -- |  | PostulanteController::revisar | RevisionFlujoTest (8 casos) | N |
| RF-M-050 | Reenvió a revisión del expediente observado tras su corrección | -- | -- |  | PostulanteController::reenviarRevision | RevisionFlujoTest | N |
| RF-M-051 | Restringir la evaluación académica a expedientes aprobados por admisión | -- | -- |  | Control en crear y persistirSimulacion | GateSimulacionTest | N |
| RF-M-052 | Permitir que un postulante solicite mas de una carrera destino | -- | -- |  | postulante_destinos | RevisionFlujoTest | N |
| RF-M-053 | Restringir al asesor la gestión de los postulantes que el registro | -- | -- |  | PostulanteController::autorizarPropiedad | RevisionFlujoTest; PostulanteAccesoTest | N |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.10 Modulo 10: Portal de seguimiento del postulante

Este módulo agrupa 4 requisitos. De ellos, 4 corresponden a funcionalidad construida sin documentación previa.

Tabla 3.10. Requisitos del módulo 10, portal de seguimiento del postulante

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-054 | Otorgar acceso al postulante mediante credenciales enviadas por correo | -- | -- | PostulanteController::store; AccesoPortalMail | PostulanteAccesoTest | N |
| RF-M-055 | Forzar el cambio de contraseña del postulante en su primer acceso | -- | -- | PostulanteDebeCambiarPassword | PortalSeguimientoTest | N |
| RF-M-056 | Mostrar al postulante la línea de tiempo del avance de su solicitud | -- | -- | SeguimientoController; SeguimientoTimeline | SeguimientoTimelineTest (6 casos) | N |
| RF-M-057 | Restablecer el acceso del postulante validando la propiedad del expediente | -- | -- | PostulanteController::resetAcceso | PostulanteAccesoTest | N |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.11 Modulo 11: Extracción asistida y catálogos de origen

Este módulo agrupa 3 requisitos. De ellos, 3 corresponden a funcionalidad construida sin documentación previa.

Tabla 3.11. Requisitos del módulo 11, extracción asistida y catálogos de origen

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementacion | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-058 | Extraer los cursos del récord académico desde el documento del postulante | -- | -- | SimulacionController::extraerIA | Verificacion manual | N |
| RF-M-059 | Registrar la malla oficial de la institución de origen con extracción asistida | -- | -- | MallaExternaController::store y extraerIA | Verificacion manual | N |
| RF-M-060 | Normalizar los nombres extraídos contra el catálogo oficial de origen | -- | -- | ConvalidacionEngine::nombreCanonico | Verificacion manual | N |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

## 3.12 Modulo 12: Configuración y estructura institucional

Este módulo agrupa 4 requisitos. De ellos, 4 corresponden a funcionalidad construida sin documentación previa.

Tabla 3.12. Requisitos del módulo 12, configuración y estructura institucional

| ID maestro | Requisito | ERS | RUP | Implementacion | Prueba automatizada | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-M-061 | Administrar la estructura institucional completa | -- | -- | Modulo Estructura (cinco submodulos) | Verificación manual | N |
| RF-M-062 | Configurar el proveedor y las credenciales del asistente de IA | -- | -- | ConfiguracionController::update | Verificación manual | N |
| RF-M-063 | Administrar la lista de cursos que nunca se convalidan | -- | -- | ConfiguracionController; cursos_no_convalidables | Verificación manual | N |
| RF-M-064 | Parametrizar los responsables y el formato del memorándum | -- | -- | ConfiguracionController::updateMemorandum | Verificación manual | N |

Fuente: consolidación de la Especificación de Requisitos de Software, el Documento de Desarrollo RUP y el código fuente del sistema.

# 4. CATALOGO MAESTRO DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales conservaron una numeración coherente entre ambos documentos de origen, por lo que su consolidación no presento conflictos. La única incorporación corresponde al requisito de protección de datos personales, que figuraba como huérfano.

Tabla 4.1. Requisitos no funcionales consolidados

| ID maestro | Categoría | Requisito | ERS | RUP | Implementación | Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-M-01 | Seguridad | Contraseñas cifradas, control de acceso por roles y ausencia de credenciales en el código fuente | RNF-01 | RNF-01 | bcrypt; RBAC; claves cifradas en reposo | LoginTest; RbacTest |
| RNF-M-02 | Usabilidad | Interfaz clara con diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla | RNF-02 | RNF-02 | Diseño adaptable con Tailwind CSS | Verificación manual |
| RNF-M-03 | Rendimiento | Respuesta de consultas y reportes por debajo del umbral definido | RNF-03 | RNF-03 | Índices; cache en Redis; consultas paginadas | Verificación manual |
| RNF-M-04 | Escalabilidad | Arquitectura capaz de crecer sin rediseño | RNF-04 | RNF-04 | Arquitectura modular con capa de servicios | Verificación manual |
| RNF-M-05 | Compatibilidad | Compatible con navegadores vigentes | RNF-05 | RNF-05 | Aplicación web estándar | Verificación manual |
| RNF-M-06 | Mantenibilidad | Framework vigente, sin lógica de negocio en procedimientos almacenados | RNF-06 | RNF-06 | Laravel 11; migraciones y datos iniciales versionados | Verificación manual |
| RNF-M-07 | Disponibilidad | Tolerancia a infraestructura restringida | RNF-07 | RNF-07 | Despliegue en contenedores | Verificación manual |
| RNF-M-08 | Trazabilidad | Toda operación registra usuario, fecha y estado anterior | RNF-08 | RNF-08 | AuditoriaService; auditoria_log | RevisionFlujoTest |
| RNF-M-09 | Protección de datos | Seudonimización de datos personales antes de su envió a servicios externos | -- | RNF-09 (h) | Seudonimizado | SugerenciaIATest::seudonimiza |

Fuente: consolidación de los documentos de origen y del código fuente del sistema.

# 5. TABLA DE EQUIVALENCIA DE IDENTIFICADORES

Esta sección permite localizar en el catálogo maestro cualquier requisito citado en los documentos previos. Se presenta para que ninguna referencia contenida en actas, correos o versiones anteriores del expediente quede sin correspondencia.

## 5.1 Equivalencias con conflicto de significado

Los siguientes identificadores designan requisitos distintos en cada documento de origen. Constituyen el núcleo de la observación formulada durante la revisión y exigen atención particular al consultar documentación anterior.

| Código | Significado en la ERS | Significado en el RUP | IDs maestros |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-08 | Registrar institución externa | Importar Excel con validación previa | RF-M-018 / RF-M-008 |
| RF-09 | Registrar destino USIL | Validar conflictos de códigos | RF-M-019 / RF-M-009 |
| RF-10 | Desplegar la malla al elegir carrera | Normalizar y distribuir la carga | RF-M-020 / RF-M-010 |
| RF-11 | Asignar curso equivalente | Procesar la carga en segundo plano | RF-M-021 / RF-M-011 |
| RF-12 | Detectar equivalencia previa | Registrar errores por línea | RF-M-022 / RF-M-012 |
| RF-13 | Visualizar y eliminar equivalencias | Activar o desactivar la malla | RF-M-023 / RF-M-013 |
| RF-20 | Confirmar la convalidación definitiva | Desplegar la malla al elegir carrera | RF-M-030 / RF-M-020 |
| RF-24 | Visualizar convalidaciones con filtros | Registrar datos del estudiante | RF-M-034 / RF-M-024 |
| RF-28 | Autenticación con contraseña cifrada | Generar el PDF de preconvalidacion | RF-M-038 / RF-M-028 |
| RF-30 | Gestionar permisos por carrera | Confirmar la convalidación definitiva | RF-M-040 / RF-M-030 |
| RF-32 | Forzar cambio en el primer acceso | Conservar la simulación si desiste | RF-M-042 / RF-M-032 |
| RF-37 | Sugerir equivalencias con IA | Exportar los reportes a Excel | RF-M-043 / RF-M-037 |

Fuente: análisis comparativo de ambos catálogos de requisitos.

# 6. CRITERIO DE VERIFICACION

La columna de prueba automatizada de las tablas anteriores identifica el caso de prueba que verifica cada requisito. La suite de pruebas del sistema comprende cincuenta y tres casos automatizados que se ejecutan de forma íntegra sobre una base de datos equivalente a la de producción.

Los requisitos cuya verificación se indica como manual corresponden en su mayoría a funcionalidad de consulta y presentación, cuyo comportamiento se valida mediante inspección directa en la interfaz durante las pruebas de aceptación. Se recomienda incorporar cobertura automatizada para aquellos que participan de forma directa en la emisión de documentos oficiales.

# 7. GOBIERNO DEL CATALOGO

A partir de la aprobación de este anexo, el catálogo maestro constituye la única referencia valida de requisitos del sistema. Los catálogos contenidos en la Especificación de Requisitos de Software y en el Documento de Desarrollo RUP quedan como antecedentes históricos y no deben emplearse para verificar cumplimiento.

Toda incorporación o modificación de requisitos posterior a esta fecha debe registrarse en este catálogo, asignando un identificador correlativo bajo el mismo prefijo y completando la totalidad de sus columnas de trazabilidad antes de considerarse aceptada.